Edistymisraportti

Edistymisraportti VirtualBoxista.

5.6.2019

Laatija Topi Uhtakari

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 12.6.2019 | Dokumentti Kesken | Topi Uhtakari |

Jakelu

|  |  |
| --- | --- |
| TEKIJÄ | JAKELU |
| Topi Uhtakari  Ja  Severi Lillkåll | Topi Uhtakari  Severi Lillkåll  Leena Järvenkylä-Niemi |

**Sisällysluettelo**

Sisällysluettelo

1 Aikataulutilanne

2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö

2.2 Kumulatiiviset kustannukset

3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

4 Arvio projektin kestosta

5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

**1 Aikataulutilanne**

Aikataulutus on mennyt hyvin ja projekti on mahdollisesti valmis 21.6.2019. Kaikki on aikataulussa kuten pitäisikin.

**2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö**

Suunniteluvaihe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Henkilö | Työmäärä suunniteltu | Työmäärä toteutettu |
| Topi Uhtakari | 38 | 38 |
| Severi lillkåll | 38 | 38 |

Projektin fyysinen tekeminen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Henkilö | Työmäärä suunniteltu | Työmäärä toteutettu |
| Topi Uhtakari | 24 | 15 |
| Severi lillkåll | 24 | 25 |

Loppuraportti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Henkilö | Työmäärä suunniteltu | Työmäärä toteutettu |
| Topi Uhtakari | 8 | 0 |
| Severi lillkåll | 8 | 0 |

**2.2 Kumulatiiviset kustannukset**

Kustannuksia ei ole, joten taulukoita ei tarvitse tehdä.

**3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet**

Videon kuvaamisessa tuli hieman ongelmia. Usein sanat menivät sekaisin tai jotain muuta tyhmää tapahtua, joka johti siihen että video piti ottaa uudestaan.

**4 Arvio projektin kestosta**

Projekti alkaa 1.6 ja projektin pitää olla valmis 8.8. Saamme projektin valmiiksi 20.6 mennessä.

**5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi**

Projekti jatkuu suunnitelmien mukaan.