Projektin loppuraportti

Kesäprojekti 2019

28.7.2019

Laatija Topi Uhtakari ja Severi Lillkåll

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 28.7.2019 | Dokumentti valmis | Topi Uhtakari  Severi Lillkåll |

Jakelu

|  |  |
| --- | --- |
| TEKIJÄ | JAKELU |
| Topi Uhtakari  Severi Lillkåll | Topi Uhtakari  Severi Lillkåll  Leena Järvenkylä-niemi |

Sisällysluettelo

1 Taustaa

2. Saavutetut tulokset

3. Työn eteneminen

4. Resurssien käyttö

5. Kokemukset

**1. Taustaa**

Projekti aloitettiin samaan aikaan kun kesäloma alkoi, ja ensimmäiset päivät vietettiin koulussa keskustelemassa kesäprojektista. Projektin alkuperäinen idea oli tehdä opastusvideo virtualboxista, mutta ideaa oli pakko laajentaa myöhemmin.

**2 Saavutetut tulokset**

Aluksi meillä piti olla vain muutama video virtualboxista, mutta huomasimme että siinä menisi aivan liian vähän aikaa, juten päätyimme tekemään 5 eri videota, 3 jotka olivat opasvideota virtualboxista, ja 2 extra videota, jotka liittyivät kuvaamiseen ja editointiin.

**3 Työn eteneminen**

Eteneminen onnistui melko hyvin ja nopeasti, kuten äsken kerrottu meidän oli pakko lisätä 2 videota koska idea oli liian pieni eikä olisi täyttänyt tarvittavaa tuntimäärää.

**4. Resurssien käyttö**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutettu** |
| **Topi Uhtakari** | **72** | **72** |
| **Severi lillkåll** | **72** | **72** |

**5. Kokemukset**

Topi: Tämä antoi minulle hyvän katsauksen siihen, miten tehdä videoita. Tämä myös paransi minun virtualbox käyttö taitoja. Idea on kyllä hiukan liian pieni ja sitä kannattaisi muutta tai laajentaa leeniemen sivuilla (tämä projekti on yksi esimerkkiprojekteista leeniemi sivulla)

Severi: Tämä kesäprojekti opetti minulle lisää virtualboxin käytöstä ja videoiden editoimisesta, Tämä projekti on hyvä yhdelle henkilölle, joka osaa jo vähän käyttää virtualboxia, koska projektin sisältö on aika vähän kahdelle henkilölle ja kahden henkilön ryhmässä materiaali on lisättävä